Til Økonomiudvalget

24-05-2007

Sagsnr.

2007-26305

Dokumentnr.

2007-162004

Sagsbehandler

Stine Cecilie Brink

NOTAT

- Vedr. Øster Allé

I forbindelse med Økonomiforvaltningens udarbejdelse af § 12 vurdering, er der blevet bedt om nedenstående uddybning.

Yderligere bevilling af midler til rådgiverhonorar

I forbindelse med en tidligere indstilling om projektet (BR 16/06) er der bevilget 1,5 mio. kr. til projektudviklingen.

De tidligere bevilgede 1,5 mio. kr. har dækket/vil dække:

- udvikling af det aktuelt indstillede projektforslag

- gennemførsel af udbud af rådgiverydelse i forbindelse med udarbejdelse af hovedprojekt

De nu ansøgte 4 mio. kr. skal dække:

- udarbejdelse af hovedprojekt

- gennemførsel af udbud af anlægsentreprisen

- tilsyn under anlægsarbejdet, samt intern administration.

Forvaltningen har bevidst opdelt bevillingen af midler til Øster Allé projektet i mindre bidder, for at give de politiske udvalg løbende indflydelse på projektet. Bevilling af midler til selve anlægsentreprisen vil blive søgt når der er afholdt licitation. På den måde sikres det, at det rigtige beløb bevilges.

Normalt afsættes ca. 15 % af den samlede anlægssum til projektering, tilsyn og administration. Ved store projekter bliver procentdelen forholdsvis mindre. For Øster Allé projektet forventes det derved, at omkostninger til projektering, tilsyn og administration kan holdes på ca. 10 %.

Beregning af provenutab ved nedlæggelse af parkering

Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemført en skønsmæssig vurdering af det forventede provenutab. Beregningerne er foretaget på baggrund af taksterne i TMF budget 2007.

Prognose for parkeringsindtægter:

| Pladser | Eksisterende forhold | kr./plads | kr./år |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | Pladser med normal udnyttelse | 3663 | 732.600 |
| 492 | Udnyttes ca. 15 % | 579 | 284.868 |
|  | I alt |  | 1.017.468 |
| Pladser | Projekterede forhold | kr./plads | kr./år |
| 168 | Pladser med normal udnyttelse | 3663 | 615.384 |
| 32 | Pladser udnyttes ca. 85 % | 3113 | 99.616 |
| 225 | Pladser udnyttes ca. 15 % | 579 | 130.275 |
| 133 | Pladser uden for Øster Allé ca. 15 % | 579 | 77.007 |
|  | I alt |  | 922.282 |
|  | Provenutab i alt |  | 95.186 |

Øget ramme

Den samlede ramme for projektet blev i forbindelse med konkurrencen i foråret 2003 opgjort til 37 mio. kr. Siden da har både projektet og markedet ændret sig betydeligt. Det ændrede projektindhold og den overophedede anlægsbranche betyder, at forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt at hæve rammen fra 37 mio. kr. til i alt 56 mio. kr.

En ramme på 56 mio. kr. vil give en anlægsudgift, der svarer til 1.500 kr./m2 hvilket er en relativt lav pris.

Finansiering

Den 15. juni 2005 godkendte Borgerrepræsentationen (BR 359/05) dette forslag til finansiering:

Anlægsudgifter i alt:	37 mio. kr.

Fra Fonden Realdania:	18,5 mio. kr.

Via driftsmidler:	10-16 mio. kr.

Via anlægsmidler:	2,5-8,5 mio. kr.

Med den øgede ramme er finansieringen foreslået sammensat således:

Anlægsudgifter i alt:	56 mio. kr.

Fra Fonden Realdania:	25 mio. kr.

Via driftsmidler:	16,9 mio. kr.

Via anlægsmidler:	12,6 mio. kr.

Allerede bevilget:	1,5 mio. kr. (BR 16/06)

I forbindelse med ansøgningen om anlægsbevilling til realisering af projektet vil forvaltningen redegøre for, hvordan der gennem prioritering i anlægsporteføljen skabes plads til ekstraomkostningen inden for rammen.